Vigilante — Unified Rollback Orchestrator

Vigilante 기획서

| 문서 번호 | VGL-PL-01 |
| --- | --- |
| 버전 | 2.2 |
| 작성일 | 2026-10-11 |
| 작성 | Vigilante 개발팀 |
| 상태 | 검토본 |

# 개정 이력

| 버전 | 일자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-10 | 최초 기획(제품화 계획) |
| 2.0 | 2026-10-11 | M0~M8·M5-3 진행 결과 반영 |
| 2.1 | 2026-10-11 | 코드 대조 검증 반영 |
| 2.2 | 2026-10-11 | 결함 수정(PR #13) 반영, PR #12 병합 반영, PR #14 반영 |

# 목차

목차는 Word에서 열 때 갱신됩니다 (F9 또는 '필드 업데이트').

# 1. 개요

본 문서는 Vigilante 제품화 계획(1.0, 2026-10-10)을 그 뒤의 개발 진행 결과에 맞춰 갱신한 기획서이다. 기준 시점은 2026-10-11이며, 진행 현황은 저장소 master 브랜치(병합 커밋 537870c, PR #14까지)를 기준으로 한다. 상세 계획과 구현 결과의 원본은 docs/05-roadmap.md이다.

## 1.1 배경과 문제

1단계 프로토타입(커밋 d1e6411)은 단일 노드에서 핵심 흐름(수집 → 판정 → 롤백 → 안전장치)이 동작함을 증명하였다. 그러나 대규모 조직의 운영 시스템으로 쓰기에는 다음 영역이 부족하였다.

| 영역 | 1단계 시점의 한계 |
| --- | --- |
| 가용성 | 상태가 단일 노드의 JSONL 파일이며, 오케스트레이터가 중단되면 판정과 롤백도 멈춤 |
| 보안 | 단일 Bearer 토큰, 비밀값은 환경변수, 에이전트 통신이 평문 HTTP일 수 있음 |
| 감사·통제 | 작업자 식별·변조 방지·변경 승인·동결 기간 연동 없음 |
| 사용성 | 서비스당 약 80줄 YAML, 배포마다 수동 인자, 권한 문제가 롤백 시점에야 드러남, 규칙이 없으면 무조건 PASS |
| 규모 | 한 프로세스가 모든 대상을 수집, SSH 동시 세션 한도(기본 10), 연결 단위 sudo, DB 프로브의 커넥션 생성 부담 |
| 신뢰 | 실제 F5·vCenter·Nutanix·AWS 장비 검증 없음, 패키징·서명·업그레이드 절차 없음 |
| 판정 품질 | 실제 서비스에서 오탐·미탐 비율을 측정한 적 없음, 프리셋 임계치는 추정값 |
| 플랫폼 | 사내 CMP의 주력 프라이빗 클라우드인 OpenStack(Nova·Cinder 스냅샷, Octavia LB) 미지원 |
| 도입 장벽 | 운영 환경 자동 롤백을 금융·공공의 변경관리가 허용할지 불확실, 사람 승인 모드와 ITSM 연동 없이는 도입 심사 통과가 어려움 |

## 1.2 목표

수천 대 규모의 하이브리드 환경에서 고가용성으로 동작하고, 사내 인증·비밀관리·변경관리 체계에 연결되며, 모든 결정과 조치가 감사 가능하고, 관리자가 적은 입력으로 안전하게 운영할 수 있는 제품으로 만든다.

## 1.3 제품 정의

Vigilante는 이기종 하이브리드 인프라(베어메탈, OpenStack·vSphere·Nutanix·KVM, EC2·Azure VM, Docker·Podman, Nginx·HAProxy·Envoy·F5·ALB·Octavia)의 배포를 외부 APM 없이 자체 측정·판정하고, 실패 시 롤백하는 단일 Go 바이너리이다.

수집: HTTP·gRPC·TCP 프로브, /proc, Docker 소켓, 로그, 액세스 로그(5xx), DB 풀.

판정: 복합 규칙, 베이스라인, 연속 실패, 대조군, 관측 쿼럼(PASS·FAIL·HOLD 3값).

롤백: 트래픽 드레인 → symlink·컨테이너·스냅샷 복원 → 검증 → 트래픽 복귀.

안전장치: 서킷 브레이커, blast radius 제한, 플래핑 제한, 크래시 후 재개.

운영 형태: CI 게이트(단발 실행), 중앙 서버(HA), 서버 + CLI 위임, 선택형 에이전트.

## 1.4 범위(1차·2차)

상용 1차는 "파일럿 고객 1곳에서 실제 롤백 성공 사례를 만드는 데 필요한 최소 범위"로 정한다. 그 이후의 확장(M2 거버넌스, M3-4~6 API 확장, M5 규모)은 고객 수요로 순서를 정한다.

| 영역 | 1차 범위 | 1차에서 제외(2차) |
| --- | --- | --- |
| 운영 형태 | CI 게이트(단발), 중앙 서버 + HA, 서버 + CLI 위임 | 에이전트 대규모 관리(M5-2), 수집 샤딩(M5-1) |
| 실행기 | symlink, container, openstack(M7), exec, webhook. vSphere·Nutanix·KVM은 M8 실장비 검증 통과분만 정식, 나머지는 "실험적" | — |
| 트래픽 제어 | nginx, haproxy, f5, octavia(M7). envoy·aws_alb는 M8 검증 결과에 따름 | Azure LB·App Gateway, Citrix ADC |
| 입력·점검 | 프리셋, 입력 자동 채우기, doctor(M1) | init·discover·inventory·suggest(M2-3) |
| API | v2 핵심(M3-1~M3-3): 명세, 인증·스코프·호출 한도, 이벤트 웹훅·SSE | 확장 API, SDK 4종, 개발자 포털, 샌드박스(M3-4~M3-6) |
| 콘솔·통제 | 웹 콘솔, 승인 워크플로우, 변경 동결, 승인 모드, ITSM 1종(ServiceNow)·알림 | 콘솔 설정 편집(GitOps PR 생성, M2-2 선행), ITSM 추가 연동 |
| 신뢰 | 실장비 호환성 매트릭스, 파일럿 판정 품질 보고서, race detector CI(M8) | 부하·카오스 테스트(M5-4. 2차로 분류했으나 PR #12로 먼저 완료) |
| 출시 | 패키징·서명·SBOM, 업그레이드, 문서·support-bundle(M6) | — |

# 2. 시장·상용화 관점

## 2.1 상용화 검토(2026-10-10)

기획서와 코드를 상용화 관점에서 검토한 결과를 로드맵에 반영하였다(PR #5, 병합 커밋 1765f96). 요지는 다음과 같다.

VM·베어메탈용 메트릭 기반 자동 롤백은 경쟁 공백이 실재하며, 국내 금융·공공·통신의 폐쇄망 레거시 환경과 맞는다.

그러나 실장비 검증이 0건이고 판정 품질 데이터가 없어, 기능 추가보다 현장 신뢰 확보가 상용화의 병목이다.

사내 CMP의 주력 플랫폼인 OpenStack이 미지원이므로 출시 필수 범위에 넣는다(M7).

고객이 생기기 전의 SDK 4종·개발자 포털·샌드박스는 과잉 투자이므로 뒤로 미루고, 영업과 구매 심사에 필요한 웹 콘솔과 승인 워크플로우를 앞당긴다(M4).

운영 초기 기본 모드는 "자동 판정 + 사람 승인"으로 시작한다.

일정 추정은 실측이 아니므로 실장비 랩과 파일럿을 포함해 1.5~2배를 본다.

마일스톤 번호는 식별자로 유지하고, 실행 순서와 범위만 바꾸었다.

## 2.2 상용화 관점의 시사점

구매 심사 대응: 국내 엔터프라이즈 구매 심사는 UI 시연을 요구하므로 웹 콘솔을 1차에 포함하였다. 다만 콘솔의 데모 재생 모드는 1차 구현에서 제외되었다(4.6절).

도입 심사 대응: 승인 모드, 변경 동결, ServiceNow 변경 티켓 게이트, 감사 기록(해시 체인)이 금융·공공 변경관리 심사의 전제 조건이다. 1차 범위에 모두 구현하였다.

영업 근거: 파일럿의 판정 품질 보고서가 영업 자료의 근거가 된다. 현재 보고서 생성 도구(vigilante pilot report)는 준비되었으나 파일럿 데이터는 없다.

확인되지 않은 사항: 저장소 문서에는 시장 규모, 가격, 경쟁 제품 비교, 특정 고객사 정보가 기록되어 있지 않다. 본 문서도 이를 다루지 않는다.

# 3. 설계 원칙과 비기능 목표

## 3.1 설계 원칙

롤백 경로는 의존성이 가장 적어야 한다. 웹 콘솔, ITSM, SSO, Vault 같은 외부 연동이 장애여도 판정과 롤백은 계속 동작한다. 외부 연동 실패는 HOLD나 알림으로 처리하고 롤백을 막지 않는다. 예외는 명시적으로 승인 게이트를 설정한 경우이다.

플러그형 백엔드. 상태 저장소, 인증, 비밀관리, ITSM, 알림은 인터페이스로 두고 개발용 기본 구현(file, 토큰, env)을 유지한다. 단일 바이너리 데모는 계속 동작해야 한다.

선언형 설정을 코드로 관리(GitOps). 설정의 원본은 Git이고, UI 편집은 PR 생성 또는 검증된 기록으로 남긴다.

기존 1단계 인터페이스는 하위 호환을 유지한다. CLI 종료 코드, REST v1, 설정 v1은 변경 시 v2를 신설하고 마이그레이션 도구를 제공한다.

실장비에서 검증하지 않은 실행기·트래픽 제어기는 출시 범위에 넣지 않는다. 시뮬레이터·mock만 통과한 플러그인은 "실험적"으로 표시하고 validate가 경고한다.

운영 초기 기본 모드는 "자동 판정 + 사람 승인"이다. 판정과 롤백 계획은 자동으로 만들되 실행은 승인 뒤에 한다. 파일럿 데이터로 오탐이 충분히 낮다고 확인된 서비스부터 완전 자동으로 전환한다(서비스 단위 설정). 원칙 4와의 충돌은 8.1절의 결정으로 해소하였다.

## 3.2 비기능 목표(제안값, 확정 필요)

| 항목 | 목표 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 규모 | 클러스터당 대상 2,000대, 동시 관측 배포 100건, 대상당 프로브 10개 | 부하 하네스(PR #12, GitHub Actions ubuntu-latest, 단일 엔진·HTTP 시뮬레이터)에서 대상 2,000 × 프로브 10, 동시 배포 100 기준 오판 0, 9,095 요청/초, 최대 힙 1.1 GiB, 0.72코어. 실제 SSH 대상 부하는 미측정. Helm 기본 메모리는 이 결과에 맞춰 요청 512Mi·한도 2Gi로 올림(PR #13) |
| 판정 지연 | 위반 발생부터 롤백 시작까지 eval_interval × for + 5초 이내 | 지표(vigilante_rollback_trigger_seconds, vigilante_evaluation_seconds) 구현. 부하 하네스에서 p99 5.5초(프로브 3개)·5.7초(프로브 10개), 목표 12초. 실서비스 측정 없음 |
| 제어 평면 가용성 | 99.9%, 리더 장애 시 30초 이내 인계(RTO), 결정 기록 유실 0(RPO 0) | 리더 전환 구현. 문서상 실측은 TTL 3초 설정에서 4.1초 전환. 저장소 장애 중 기록은 메모리 대기열로 보존(PR #12)하나 장애 중 크래시 시 유실. 롤백 시작 시점의 저장소 장애는 10초 재시도 후 프로세스 안 잠금으로 진행(PR #13) |
| 감사 | 모든 결정·조치에 작업자와 근거 기록, 변조 검출, 보존 기간 설정(기본 1년) | 해시 체인·audit verify·SIEM 내보내기 구현. 체인 키(HMAC, audit.chain_key_ref)와 SIEM TLS 전송(tls://) 추가(PR #13). 체인 키 교체는 미지원 |
| 보안 | 내부 통신 TLS 1.2 이상(에이전트 mTLS), 비밀값 디스크 평문 저장 금지, 최소 권한 | 서버 HTTPS·에이전트 클라이언트 인증서·Vault 참조 구현. PR #13에서 HA 노드 간 TLS 검증(server.ha.tls), 권한이 큰 로컬 CLI 명령 제한(auth.local_cli, --break-glass), Helm 인증 필수화, 콘솔 HSTS 추가. sudo 최소 권한은 선택 설정(7절) |
| 판정 품질 | 파일럿 3개월·배포 30건 이상에서 오탐 0건, 미탐 0건, HOLD 비율 10% 이하 | 미측정(파일럿 미착수) |

위 목표값은 로드맵에 "제안값, 확정 필요"로 기록되어 있으며, 아직 확정 결정이 없다.

# 4. 마일스톤 계획과 진행 현황

## 4.1 진행 현황 총괄

마일스톤 번호는 식별자이며 실행 순서가 아니다. PR 번호와 병합 커밋은 git log --merges master로 확인하였다.

| 마일스톤 | 범위 | 상태 | PR·병합 커밋 | 계획 대비 차이(요약) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 프로토타입 | 단일 노드 수집·판정·롤백·안전장치 | 완료 | 커밋 d1e6411(PR 없음), 선행 수정 3969470 | 설계는 docs/01~04 |
| M0 기반 | 상태 저장소·HA, 인증·RBAC, 비밀관리, 감사, 자체 관측성 | 완료 | PR #3, 9e639a8 | 비밀 참조를 *_ref 형식으로, CyberArk 보류, OTel 트레이스 보류 |
| M1 입력 간소화 | 입력 자동 채우기, 규칙 프리셋, doctor | 완료 | PR #1, f877c88 | 정기 doctor·sshd MaxSessions 실조회 등은 후속 |
| M2 온보딩·거버넌스 | 설정 분리·멀티테넌시, GitOps·정책, init·discover·inventory·suggest | 미착수(2차) | — | 해당 없음 |
| M3 오픈 API 핵심(M3-1~3) | OpenAPI 3.1 명세·v2 규약, OAuth2·API 키·스코프·호출 한도, 이벤트 웹훅·SSE | 1차 범위 완료 | PR #4, f8f216c | 코드 생성 대신 수기 핸들러+계약 테스트, 게이트웨이 배치 보류 |
| M3 오픈 API 확장(M3-4~6) | 외부 지표·실행기 API, SDK 4종, 개발자 포털·샌드박스, SDK 통합 테스트 | 미착수(2차) | — | M3-6의 린트·계약 테스트·하위호환 검사는 1차에 적용(M8 CI) |
| M4 운영 콘솔·변경관리 | 웹 콘솔, 승인 모드·변경 동결, ServiceNow·알림 | 1차 범위 완료 | PR #8, cf69287 | 지표 그래프, 데모 재생, 설정 편집 등 제외 |
| M5-1 수집 샤딩 | 수집 워커 노드 분산 | 미착수(2차) | — | 해당 없음 |
| M5-2 에이전트 관리 | 등록·인증서 자동 발급·원격 업그레이드 | 미착수(2차) | — | 에이전트 TLS는 M6에서 사내 CA 기반으로 제공 |
| M5-3 SSH·대상 부하 개선 | 세션 예산, sudo 분리, 원격 로그 필터, DB 프로브 경량화 | 완료 | PR #11, e55b18a | sudo_scope 기본값은 하위 호환을 위해 all 유지 |
| M5-4 부하·카오스 테스트 | 부하 하네스, 카오스 시나리오, race detector | 완료 | PR #12, dba3dbe | race detector는 M8 CI로 앞당겨 완료. 부하 대상은 SSH가 아닌 HTTP 시뮬레이터. 부하 시험에서 드러난 관측 장치 과부하 오판은 PR #13에서 보완 |
| M6 출시·지원 | 패키징·서명·SBOM, 업그레이드, 호환성 표시, 문서·support-bundle | 1차 범위 완료, 출시는 M8 게이트 대기 | PR #9, 6b4324b | 서명 키 미생성, config migrate 보류, Windows 서비스 래퍼 제외 |
| M7 OpenStack 지원 | Keystone 자격증명, Nova·Cinder·Glance 실행기, Octavia 제어기, doctor | 구현 완료, 실장비 검증 대기 | PR #6, 139c5d3 | 표준 라이브러리 클라이언트, 볼륨 교체 경로 미구현 |
| M8 CI | race detector, 명세 린트, 하위호환 검사, govulncheck, E2E 데모 | 완료 | PR #7, d0fbd15 | 해당 없음 |
| M8 랩·파일럿 도구 | lab run·lab summary, 판정 평가, pilot report | 완료 | PR #10, 68b92f1 | 미탐의 인시던트 자동 대조는 미구현 |
| M8 실장비 랩·파일럿 | 호환성 매트릭스 실측, 파일럿 3개월 | 대기 | — | 장비·대상 서비스 확보가 선행 |
| 검토 결함 수정(마일스톤 외) | 산출물 검토에서 나온 결함: 관측 장치 과부하, 저장소 장애 중 롤백 시작, 로컬 CLI 권한, 감사·SIEM, Helm·HA TLS, 연동 | 완료 | PR #13, dd9a055. PR #14, 537870c(관측 장치 과부하 보류 대상 한정) | 4.11절. 로드맵(docs/05)에는 별도 마일스톤으로 두지 않고 CHANGELOG [Unreleased]의 "Fixed" 항목으로 기록 |

그 밖의 병합: PR #2(755190b, 로드맵 커밋 ID 수정), PR #5(1765f96, 상용화 검토 반영).

master의 docs/05-roadmap.md 진행 현황 표는 PR #12 병합으로 M5를 "M5-3·M5-4 완료"로 적고 있다. PR #13·#14는 마일스톤 범위가 아닌 결함 수정이므로 로드맵 진행 현황 표에는 나타나지 않으며, 관측 장치 과부하 보완만 M5-4 "구현 결과"에 후속으로 기록되어 있다.

## 4.2 실행 순서

| 순서 | 마일스톤 | 단계 구분 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M0 기반 | 1차 | 완료 |
| 2 | M1 입력 간소화 | 1차 | 완료 |
| 3 | M3 오픈 API 핵심(M3-1~M3-3) | 1차 | 완료 |
| 4 | M7 OpenStack 지원 | 1차 | 구현 완료(실장비 검증은 M8) |
| 5 | M8 실장비 검증·파일럿 | 1차(출시 게이트) | CI·도구 완료, 랩·파일럿 대기 |
| 6 | M4 운영 콘솔·변경관리 | 1차 | 1차 범위 완료 |
| 7 | M6 출시·지원 | 1차 | 1차 범위 완료(출시는 M8 게이트 대기) |
| 8 | M2 온보딩·거버넌스 | 2차 | 미착수 |
| 9 | M3 오픈 API 확장(M3-4~M3-6) | 2차 | 미착수 |
| 10 | M5 규모·신뢰성 | 2차 | M5-3·M5-4 완료, M5-1·M5-2 미착수 |

M5는 2차로 분류되어 있으나 M5-3과 M5-4는 먼저 완료되었다. M6-4 보안 가이드 작성 중 connection.sudo: true가 사실상 root 권한을 요구한다는 한계가 확인되었고, 로드맵은 그 근본 해결을 M5-3으로 지정하였다. M5-4는 저장소 단절 시 기록 유실 위험을 줄이므로 2차 분류와 관계없이 병합하였다(PR #12).

의존 관계는 다음과 같다.

M0(상태 저장소·인증)이 M3·M4·M5의 선행이다.

M3 핵심(M3-1~M3-3)이 M4 콘솔과 CLI 원격 모드의 선행이다(API-first).

M7 OpenStack이 M8 랩·파일럿의 선행이다.

M8 파일럿 결과가 M6 출시 게이트의 선행이다.

M1 프리셋이 M2 init·discover·suggest의 선행이다.

M2 설정 분리가 M4 콘솔의 설정 편집(GitOps PR 생성)의 선행이다.

## 4.3 M0 기반 — 완료

범위: M0-1 상태 저장소 추상화·HA(PostgreSQL 리더 lease), M0-2 인증·RBAC(OIDC, 서비스 계정 토큰, 역할 4종), M0-3 비밀관리(Vault, SSH CA), M0-4 감사(해시 체인, SIEM 내보내기), M0-5 자체 관측성(/metrics, /healthz, /readyz, JSON 로그).

커밋: 5df283c(M0-1), 6e29a18(M0-2), dc88133(M0-4), 31d5c34(M0-3), 9fd9e74(M0-5). PR #3, 병합 9e639a8.

구현 결과(계획 대비 차이):

M0-3: 별도 password: {secret: ...} 객체 대신 기존 키 옆에 *_ref(vault:, env:, file:)를 두었고 *_env보다 우선한다. Vault는 token·AppRole·Kubernetes 로그인을 지원한다. CyberArk는 수요 확인 후 cyberark: 참조로 추가한다.

M0-5: 클라이언트 라이브러리 없이 Prometheus 텍스트 형식을 직접 출력한다. /metrics는 기본으로 viewer 토큰이 필요하다. OpenTelemetry 트레이스 내보내기는 M5와 함께 검토한다.

## 4.4 M1 입력 간소화 — 완료

범위: M1-1 배포 입력 자동 채우기(CI 환경변수, 저널의 이전 버전, mark-good), M1-2 규칙 프리셋(내장 4종, 조직 프리셋, 버전 고정), M1-3 vigilante doctor.

커밋: 2a2ab09(M1-1), c6ab1d6(M1-2), 50806e1(M1-3). PR #1, 병합 f877c88.

M1 완료 시점에 남긴 항목: mark-good 권한 제한(M0 RBAC), 사내 프리셋 저장소 배포 방식(M2 GitOps), 서버 정기 doctor 실행과 지표(M4·M0-5), 실제 sshd MaxSessions 조회(현재는 기본값 10과 비교).

## 4.5 M3 오픈 API — 1차 범위 완료, 확장은 2차

범위(1차): M3-1 OpenAPI 3.1 명세와 v2 공통 규약, M3-2 인증·스코프·호출 한도, M3-3 이벤트 구독(웹훅·SSE).

커밋: a9d7d25(M3-1), 44763bd(M3-2), bb68418(M3-3). PR #4, 병합 f8f216c.

구현 결과(계획 대비 차이):

M3-1: v2 리소스 22개를 구현하였다. 코드 생성(oapi-codegen) 대신 손으로 쓴 핸들러를 계약 테스트로 묶었다(모든 v2 요청·응답을 명세로 검증, 명세 연산과 서버 라우트 일치 확인). policies·agents 등은 해당 마일스톤에서 명세에 추가한다.

M3-2: OAuth 2.0 client credentials와 API 키, 스코프 8종, 호출자별 토큰 버킷과 비상 조치 전용 버킷을 구현하였다. API 게이트웨이 뒤 배치(신뢰 프록시 헤더, 게이트웨이 mTLS 종료)는 수요가 생기면 추가한다.

M3-3: CloudEvents 1.0 이벤트 18종, 클러스터 전체 순번, SSE 재연결(최근 10,000건), Standard Webhooks 서명, 재시도 6회와 dead-letter를 구현하였다. 계획의 doctor.failed 이벤트는 서버 정기 doctor와 함께 추가한다.

M3-4~M3-6(2차): 확장 API, SDK 4종, 개발자 포털, 샌드박스, SDK 통합 테스트는 미착수이다. 단, M3-6의 품질 장치(계약 테스트, Spectral 린트, oasdiff 하위호환 검사)는 1차에 적용되어 M8 CI에서 PR 차단 조건으로 동작한다.

## 4.6 M4 운영 콘솔·변경관리 — 1차 범위 완료

범위: M4-1 웹 콘솔, M4-2 승인 모드·변경 동결, M4-3 ServiceNow·알림 채널.

커밋: 0bd6a2b·5c86a1a(M4-2), 134257d(M4-3), 5474c0c(M4-1). PR #8, 병합 cf69287.

구현 결과:

M4-1: /console/에 외부 자원 없는 내장 정적 UI를 두었다. 현황, 배포 목록·상세, 서비스, 변경 동결, 감사 화면과 승인·거절·롤백·중단·서킷·동결 조작을 제공하며 모든 조작은 사유를 받는다. 로그인은 OIDC authorization code + PKCE, 세션은 암호화 쿠키(AES-GCM)와 CSRF double-submit이며, SSO가 없으면 API 토큰 로그인을 쓴다.

M4-2: rollback.mode(approve 또는 auto), 승인 만료와 상위 호출, 승인 대기 중 선격리(drain_first), 변경 동결(설정·API 선언, 예외, 동결 중 자동 롤백 허용 여부).

M4-3: ServiceNow 변경 티켓 게이트(fail-open 또는 fail-closed), 롤백 실패·서킷 열림 인시던트, 작업 노트. 알림 채널 Teams·이메일·PagerDuty, 10분 중복 억제.

1차에서 뺀 것: 위반 시점 지표 그래프, doctor 결과 화면, 콘솔 설정 편집(프리셋 params 저장, Git PR), 콘솔 데모 재생 모드, Slack·Teams 승인 버튼, 전략별 2인 승인 정책(현재는 4-eyes만), Jira SM·일반 웹훅 ITSM, Opsgenie, ITSM 동결 기간 동기화.

## 4.7 M5 규모·신뢰성 — 2차(M5-3·M5-4 완료)

M5-1 수집 샤딩, M5-2 에이전트 관리: 미착수. 1차 파일럿 규모(대상 수십 대)는 단일 수집 프로세스로 충분하다고 판단하였다.

M5-3 SSH·대상 부하 개선(완료): 커밋 cfb1daf(세션 예산), 23c00a4(sudo 분리), 2641d9b(원격 로그 필터·DB 프로브). PR #11, 병합 e55b18a.

세션 예산: 대상별 connection.max_sessions(기본 8) 중 reserved_sessions(기본 2)를 롤백 전용으로 둔다.

sudo 분리: connection.sudo_scope: changes이면 바꾸는 명령만 sudo -n으로 실행하고, vigilante sudoers가 규칙을 생성하며 doctor가 확인한다. 하위 호환을 위해 기본값은 all(기존 동작)이며 validate·doctor가 경고한다.

원격 로그: log.remote_grep으로 대상에서 먼저 거른다. 로그량을 재서 에이전트를 권하는 doctor 경고는 구현하지 않았다.

DB 프로브: 커넥션 1개를 재사용하고 풀 전체 점검은 pool_check_interval(기본 1분)마다 실행한다. 기본 동작이 바뀌었으며 0s로 이전 동작을 쓸 수 있다.

M5-4 부하·카오스 테스트(완료): 커밋 9f9470e·9eac97d·a0c000e. PR #12, 병합 dba3dbe. race detector CI는 M8로 앞당겨 완료되었다.

저장소 장애: 기록 실패(펜싱 제외)를 버리지 않고 메모리 대기열에 순서대로 보관했다가 저장소 복구 후 같은 순서로 기록한다(internal/orchestrator/engine.go의 record·flush, 지표 vigilante_store_pending_writes). 한계: 장애 중 크래시 시 대기열은 유실되고, HA에서 장애가 lease_ttl보다 길면 리더가 물러나며 다른 노드가 리더가 되면 대기열은 펜싱되어 버려진다.

카오스 시나리오(internal/orchestrator/chaos_test.go): 롤백 중 저장소 단절, LB API 일시 오류, LB API 지연, LB 완전 장애(→ ROLLBACK_FAILED). 리더 강제 종료(internal/orchestrator/ha_test.go)와 관측점 불일치(internal/decision/decision_test.go의 TestObserverQuorum)는 기존 테스트가 다룬다. PR #13에서 롤백 시작 시점 저장소 장애(TestChaosStoreOutageLeaseFailMode 포함)와 관측 장치 과부하(TestChaosObserverDegradedHolds) 시나리오를 더했다.

부하 하네스(test/load/load_test.go, 빌드 태그 load, .github/workflows/load.yml). 2026-10-11 GitHub Actions ubuntu-latest 결과는 아래 표와 같다. 대상은 SSH가 아닌 HTTP 시뮬레이터라 sshd 부하는 재지 않는다.

| 규모 | 오판 | 판정 지연(목표 12초) | 프로브 요청/초 | 최대 힙 | 평균 CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대상 2,000 × 프로브 3, 동시 배포 100 | 0 | p50 5.4초 / p99 5.5초 | 2,804 | 352 MiB | 0.45코어 |
| 대상 2,000 × 프로브 10, 동시 배포 100 | 0 | p99 5.7초 | 9,095 | 1.1 GiB | 0.72코어 |

후속 조치: 과부하된 Windows 개발 PC에서 돌리자 관측 쪽 프로브 시간 초과를 대상 장애로 보아 정상 배포 90건을 롤백했다. 이 결함은 PR #13의 관측 장치 과부하 판별(safety.observer_guard, 4.11절)로 보완하였다(docs/05 M5-4). 판별 기준값(지연 1초, 루프백 1초, 3개 서비스 이상 대상의 50%)은 기본값이며, 실환경에서의 동작은 아직 확인되지 않았다.

## 4.8 M6 출시·지원 — 1차 범위 완료, 출시는 M8 게이트 대기

범위: M6-1 빌드·배포 산출물, M6-2 버전·업그레이드, M6-3 플러그인 성숙도 표시(실장비 검증 자체는 M8로 이관), M6-4 문서·지원 체계.

커밋: aff2841(M6-1), e03d099(M6-2), b590b1c(M6-3), ce19709(M6-4). PR #9, 병합 6b4324b.

구현 결과(계획 대비 차이):

빌드: -tags minimal로 vSphere·AWS ALB·gRPC 프로브·MySQL 드라이버를 빼 바이너리를 38MB에서 18MB로 줄였다. ppc64le는 포함하고 Windows 서비스 래퍼는 넣지 않았다.

산출물: 바이너리, CycloneDX SBOM, rpm·deb, distroless 이미지, Helm 차트, 폐쇄망 번들, SHA256SUMS. CI가 PR마다 임시 키로 패키징하고 Debian 12·Rocky Linux 9에 설치해 본다.

서명: GPG 대신 cosign 키 방식, 공개 투명성 로그(Rekor) 미사용. 릴리스 키 쌍은 아직 생성하지 않았다(packaging/cosign.pub 없음).

업그레이드: 되돌리기 마이그레이션, 다운그레이드 가드, store status, auto_migrate: false. 설정 version: v2가 없으므로 config migrate는 만들지 않았다.

HA·TLS: 서버 HTTPS(인증서 무중단 교체)와 에이전트 클라이언트 인증서. M5-2의 인증서 자동 발급·폐기는 하지 않았다.

M6-3: internal/compat 매트릭스와 docs/09에 플러그인별 "검증됨" 또는 "실험적"을 기록하고, validate와 서버 시작이 실험적 플러그인 사용을 경고한다.

M6-4: vigilante support-bundle, 설치·업그레이드·호환성·보안 가이드(docs/07~10). 관리자 가이드·프리셋 작성 가이드·교육 자료는 기존 docs/02~04로 대신하고 파일럿 피드백 후 작성한다.

## 4.9 M7 OpenStack 지원 — 구현 완료, 실장비 검증 대기

범위: Keystone v3 자격증명, 실행기 openstack(볼륨 부팅은 Cinder 스냅샷 revert, 이미지 부팅은 Nova rebuild), 트래픽 제어기 octavia, doctor·validate 점검.

커밋: 6181136. PR #6, 병합 139c5d3.

구현 결과(계획 대비 차이):

클라이언트는 gophercloud 대신 표준 라이브러리로 직접 구현하였다.

"스냅샷에서 새 볼륨 생성 후 루트 볼륨 교체" 대체 경로는 구현하지 않았다. revert가 거부되면 서버를 정지 상태로 두고 실패를 보고하며, 에스컬레이션과 서킷 규칙이 처리한다.

doctor의 프로젝트 역할 점검은 변경 없이 확인할 수 없어 경고로 안내한다.

스냅샷 정리는 보존 기간 대신 "서버별 최신 N개 유지"(keep_snapshots, 기본 3)로 하였다.

검증은 상태 있는 모의 서버(internal/executor/ostest) 기준이며, 사내 OpenStack 실측은 M8 랩에서 한다.

## 4.11 검토 결함 수정(PR #13, #14) — 완료

배경: 산출물 검토에서 나온 결함을 마일스톤과 별도로 수정하였다. PR #13, 병합 dd9a055. 관측 장치 과부하 판별의 보류 대상을 고친 후속 수정은 PR #14, 병합 537870c. 내용은 CHANGELOG [Unreleased]의 "Fixed (store·security·integration·deployment·decisions)" 항목과 docs/02·04·07·08·10에 반영되어 있다.

판정(관측 장치 과부하): safety.observer_guard(기본 켬)가 서버 자신의 측정이 믿을 수 없는 상태(내부 타이머 지연 1초 초과, 루프백 왕복 1초 초과, 3개 이상 서비스에 걸친 관측 대상 50% 이상의 프로브 시간 초과)를 감지하면, 서버가 직접 재는 프로브(http, tcp, grpc, db, SSH로 읽는 host)의 실패 지표(up, latency_ms, consecutive_failures, consecutive_timeouts, timeout)와 모든 프로브의 probe_error에 기반한 위반을 롤백 대신 HOLD한다. 회복 후 1분(grace)까지 유지하며, 로그·액세스 로그·컨테이너 프로브의 지표(액세스 로그의 latency_ms 포함)와 호스트 자원 지표 위반은 그대로 판정한다. 처음 구현(PR #13)은 프로브와 관계없이 지표 이름만 보아 액세스 로그의 latency_ms도 HOLD했으나, PR #14(병합 537870c)에서 프로브 유형으로 구분하도록 고쳤다(설정 키 변경 없음). 지표 vigilante_observer_degraded, vigilante_observer_degradations_total{signal}, vigilante_observer_holds_total. docs/04 시나리오 S14a.

저장소(롤백 시작 시점 장애): 롤백을 시작할 때 저장소에 닿지 않으면 서비스 lease를 safety.rollback_lease.wait(10초) 동안 다시 시도한 뒤, 기본(on_unavailable: proceed)은 프로세스 안 잠금만으로 롤백하고 배포 이벤트(safety)·감사(lease.unavailable)·경고 알림을 남긴다. 저장소가 돌아왔을 때 다른 프로세스가 lease를 잡고 있으면 lease.conflict로 알린다. fail은 이전 동작(ROLLBACK_FAILED)이다. docs/04 시나리오 S12a.

보안: 인증이 설정된 환경에서 --server 없는 로컬 CLI의 승인·거절, 에스컬레이션 승인, circuit reset|trip, 동결 중 --freeze-override는 --break-glass "이유"가 있어야 실행되고(auth.local_cli, 기본 auto), break-glass는 감사(breakglass.<작업>)와 critical 알림을 남긴다. 로컬 승인·거절에도 four_eyes를 적용한다. 감사 체인 키(audit.chain_key_ref, HMAC-SHA256)와 audit verify --key, SIEM TLS 전송(audit.syslog.address: tls://, RFC 5425, audit.syslog.tls), 콘솔 HSTS를 추가하였다.

배포(Helm·HA): 차트가 인증 설정 없는 config의 렌더링을 거부한다(개발용 auth.allowAnonymous=true). 서버 TLS를 쓰면 HA 알림 주소·프로브·포트 이름·Ingress 백엔드 포트·ServiceMonitor가 https를 쓰고(tls.enabled, tls.secretName, serviceMonitor.tlsConfig), server.tls.client_auth: require는 거부한다. 팔로워가 리더 인증서를 지정한 이름으로 검증하는 server.ha.tls(ca_file, server_name)를 추가하였다. 메모리 기본값을 요청 512Mi·한도 2Gi로 올리고 GOMEMLIMIT을 한도의 90%로 넣는다.

연동: vigilante watch --server가 --ticket·--freeze-override를 서버로 보내고 게이트 거부를 종료 코드 3으로 끝낸다(이전에는 전달하지 않고 1). POST /v1/deployments가 change_ticket·freeze_override를 받고 거부 응답에 code를 준다. ServiceNow 호출은 일시 오류(접속 오류, 429, 5xx)에 1초·2초·4초 뒤 재시도하고, 인시던트는 백그라운드로 만든다(vigilante_itsm_calls_total{result="retry"}).

남은 한계: 4.11의 수정과 관계없이 콘솔 유휴 세션 만료 없음, SMTP STARTTLS의 기회적 사용, sudo_scope 기본값 all, 릴리스 서명 키 미생성(packaging/cosign.pub 없음), 실장비 검증·파일럿 미착수는 그대로이다(7절).

## 4.10 M8 실장비 검증·파일럿 — CI·도구 완료, 랩·파일럿 대기

M8 CI(완료): 커밋 74d9fb2, 384867b, 1cedc02. PR #7, 병합 d0fbd15. PR과 master마다 test(gofmt, vet, go test -race, PostgreSQL 16, 교차 빌드), api(Spectral, oasdiff), vuln(govulncheck), demo(E2E)를 실행한다(package 작업은 M6에서 추가). 2026-10-11 커밋 9eac97d에서 test·api·vuln·package(임시 키로 바이너리·SBOM·rpm·deb·이미지 생성, cosign 서명·확인, debian:12·rockylinux:9 컨테이너 설치)·demo(lab 시나리오와 pilot 보고서 게이트 포함) 모두 통과했다. 첫 실행에서 종료 시 백그라운드 작업 문제를 수정하였고, govulncheck 결과에 따라 툴체인을 go1.27.2로 고정하고 golang.org/x/net을 v0.60.0으로 올렸다.

M8-1 랩 도구(완료): 커밋 da5a97a. vigilante lab run이 체크포인트 → 불량 배포 → 탐지 → 드레인 → 복원 → 복귀를 반복 실행하고 결과를 JSON으로 남기며, lab summary가 호환성 매트릭스용 표를 만든다. 작업 중 Windows 로컬 명령 인자 이스케이프 버그를 수정하였다.

M8-2 파일럿 도구(완료): 커밋 ba7a70b. 판정 평가(correct, false_positive, false_negative, unclear)를 API·CLI·콘솔로 기록하고, vigilante pilot report가 출시 게이트를 판정한다(미달 시 종료 코드 4). 미탐은 사람이 인시던트를 대조해 기록해야 한다.

PR #10, 병합 68b92f1(M8-1·M8-2 도구).

M8-1 실장비 랩(대기): 사내 OpenStack(또는 DevStack), F5 BIG-IP VE, vCenter 7·8, Nutanix CE, AWS 테스트 계정, HAProxy·Nginx·Envoy, Docker·Podman 버전별. 장비 확보가 선행이다.

M8-2 파일럿(대기): 사내 서비스 1~2개(OpenStack VM + Octavia 1개, 베어메탈 또는 컨테이너 1개 권장), 1개월 dry_run 후 2개월 승인 모드, 배포 30건 이상. 대상 서비스 확보가 선행이다.

# 5. 1차 출시 범위와 출시 게이트

## 5.1 출시 게이트

다음을 모두 충족해야 상용 1차를 출시한다.

| 게이트 조건 | 현재 상태 | 충족 여부 |
| --- | --- | --- |
| M8 호환성 매트릭스에서 1차 범위의 실행기·트래픽 제어기가 전부 "검증됨" | 실행기 중 webhook만 검증됨. symlink·container·openstack·exec와 트래픽 제어기 nginx·haproxy·f5·octavia는 모두 "실험적" | 미충족 |
| 파일럿 판정 품질 목표 달성(30건 이상, 오탐·미탐 0건, HOLD 10% 이하) | 측정 도구 준비, 파일럿 미착수 | 미충족 |
| 파일럿에서 실제 롤백(승인 모드 포함) 1건 이상 성공 | 파일럿 미착수 | 미충족 |
| M6-1 서명·SBOM·폐쇄망 번들 완료 | SBOM·번들·서명 절차 구현, 릴리스 서명 키 미생성 | 부분 충족 |

## 5.2 남은 조건

M8 랩 장비 확보: 1차 범위 플러그인을 실장비에서 3회 연속 통과시켜 "검증됨"으로 바꿔야 한다(docs/09의 기록 방법). 장비 확보 일정은 저장소에 기록되어 있지 않다.

파일럿 대상 서비스 확보: OpenStack VM + Octavia 서비스 1개와 베어메탈 또는 컨테이너 서비스 1개를 권장한다. 대상 서비스는 아직 정해지지 않았다.

릴리스 서명 키 생성: 릴리스 관리자가 cosign generate-key-pair로 키 쌍을 만들고 packaging/cosign.pub를 커밋하며 저장소 비밀(COSIGN_PRIVATE_KEY, COSIGN_PASSWORD)을 등록해야 한다. 키가 없으면 릴리스 워크플로우(release.yml)가 실패한다.

패키지 메타데이터 확정: packaging/nfpm.yaml의 maintainer는 Vigilante maintainers <noreply@users.noreply.github.com>, license는 Proprietary로 임시 값이 들어 있다. 배포 주체와 라이선스 표기를 확정해야 한다.

1차 범위에서 검증되지 않는 플러그인의 처리: 원칙 5에 따라 실장비 검증을 통과하지 못한 플러그인은 1차 정식 범위에서 빼고 "실험적"으로 둔다.

현재 저장소에는 릴리스 태그가 없으며, CHANGELOG.md는 1.0.0 후보 내용을 [Unreleased]로 기록하고 있다.

# 6. 일정 추정

## 6.1 마일스톤별 추정(1인 기준, 실측 아님)

| 마일스톤 | 추정 |
| --- | --- |
| M0 기반 | 5~6주 |
| M1 입력 간소화 | 1.5~2주 |
| M3 오픈 API 핵심(M3-1~M3-3) | 3~4주 |
| M7 OpenStack 지원 | 2~3주 |
| M8 실장비 검증·파일럿 | 랩 2~3주(장비 확보 별도) + 파일럿 3개월(병행) |
| M4 운영 콘솔·변경관리 | 5~6주 |
| M6 출시·지원 | 3~4주 |
| M2 온보딩·거버넌스 | 4~5주 |
| M3 오픈 API 확장(M3-4~M3-6) | 3~4주 |
| M5 규모·신뢰성 | 4~5주 |

## 6.2 전체 일정

상용 1차(실행 순서 3~7)의 작업량은 약 4~4.5개월(1인)이다. 추정이 실측이 아니고 실장비 랩에서 예상하지 못한 수정이 나오므로 1.5~2배 보정하여 1차 출시까지 6~8개월로 본다.

M8 파일럿 3개월은 M4·M6와 병행하므로, 달력상 임계 경로는 파일럿 종료 시점이다. 판정 품질 목표 미달 시 1개월 단위로 연장한다.

2차(실행 순서 8~10)는 추가 3~3.5개월, 보정 후 4~6개월이다.

3인 팀이면 M7·M8·M4를 병렬로 진행해 1차 출시를 4~5개월로 줄일 수 있다.

위 수치는 모두 로드맵의 추정값이며 실측이 아니다. 저장소 이력으로 마일스톤별 실제 소요 공수를 산정할 수 없으므로, 본 갱신본은 추정값을 수정하지 않았다. 남은 1차 일정은 장비와 파일럿 대상 확보 시점에 좌우되며, 파일럿 시작 시점부터 최소 3개월이 필요하다.

# 7. 위험과 대응

| 위험 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 실장비 검증 부재 | 실행기·트래픽 제어기는 webhook을 제외하고 모두 모의 서버·시뮬레이터 기준이다. Nutanix는 Prism Element v2 경로를 AOS 버전별로 확인하지 않았다 | M8 랩에서 lab run으로 검증, 미통과 플러그인은 "실험적" 유지와 validate 경고 |
| OpenStack 복원 경로 | Cinder revert_to_snapshot은 스토리지 백엔드와 릴리스에 따라 사용 중 볼륨을 거부할 수 있다. 볼륨 교체 대체 경로는 구현하지 않았다 | M8 랩에서 동작 확정, 거부 시 실패 보고와 에스컬레이션·서킷 규칙으로 처리 |
| 판정 품질 미측정 | 오탐·미탐 비율을 실서비스에서 측정한 적이 없고 프리셋 임계치는 추정값이다 | M8 파일럿(드라이런 1개월 + 승인 모드 2개월), 프리셋 v2 보정, 미달 시 연장 |
| 미탐 측정의 수작업 의존 | 미탐은 사람이 인시던트를 대조해 기록해야 하며 ServiceNow 인시던트와 자동 대조하지 않는다 | 파일럿 기간 매주 인시던트 검토(docs/11) |
| sudo 기본값 all | sudo_scope를 두지 않으면 모든 명령을 sudo sh -c로 실행하여 사실상 root 권한이 필요하다 | sudo_scope: changes와 vigilante sudoers 사용 권고, validate·doctor 경고 |
| 자동 롤백 기본값 | 하위 호환을 위해 rollback.mode 미지정은 auto로 해석한다. 원칙 6(승인 모드 기본)과 다르다 | validate가 명시를 경고, 파일럿·신규 서비스는 approve 명시 |
| 도입 심사 | 운영 환경 자동 롤백을 변경관리가 허용할지 불확실하다. 콘솔 데모 재생 모드는 1차에서 제외되었다 | 승인 모드·변경 동결·ServiceNow 게이트·감사 기록 제공, 데모는 E2E 데모 시나리오로 대체 여부 검토 필요 |
| 상태 저장소 단절 시 기록 유실 | 저장소 기록 실패(펜싱 제외)는 PR #12부터 메모리 대기열에 쌓였다가 복구 후 기록된다. 대기열은 메모리 전용이라 장애 중 크래시, 대기열 상한(100,000건) 초과, HA의 장기 장애 후 리더 교체 시에는 여전히 유실된다 | vigilante_store_pending_writes·vigilante_store_errors_total{reason="dropped"} 감시, 장애 중 서버 재시작 금지(런북) |
| 저장소 장애 중 lease 없는 롤백 | PR #13부터 롤백 시작 시 저장소에 닿지 않으면 10초 뒤 프로세스 안 잠금만으로 롤백한다. 그 사이 다른 프로세스(다른 CI 잡, 서버)가 같은 서비스에 조치할 수 있다 | lease.unavailable·lease.conflict 경고 알림 확인 후 대상 점검(런북), 엄격한 환경은 safety.rollback_lease.on_unavailable: fail |
| HA 전환 중 단계 중복 | 리더 자리를 잃는 순간 대상에 보낸 명령은 되돌리지 못하므로 새 리더가 같은 단계를 다시 실행할 수 있다 | 모든 롤백 단계를 멱등으로 구현 |
| 규모 목표의 실환경 미검증 | 부하 하네스(PR #12)는 단일 엔진·HTTP 시뮬레이터로 대상 2,000 × 프로브 10, 동시 배포 100을 통과했으나 실제 SSH 대상 부하는 재지 않았다 | 1차는 수십 대 규모 파일럿으로 한정, 서버 크기는 부하 결과(힙 약 1.1 GiB) 기준으로 여유 있게 산정 |
| 관측 장치 과부하 오판 | 관측 쪽이 과부하되면 프로브 시간 초과를 대상 장애로 보아 정상 배포를 롤백할 수 있었다(과부하된 Windows 개발 PC에서 정상 배포 90건 롤백). PR #13의 observer_guard가 프로브 실패 기반 위반을 HOLD하도록 보완했고 PR #14에서 그 대상을 서버가 직접 재는 프로브로 한정했으나, 기준값의 실환경 적합성은 미확인이고 과부하 중 실제 불량 배포도 롤백 대신 HOLD되어 사람 판단이 필요하다 | vigilante_observer_degraded 경보와 런북 절차, 서버 자원 여유 확보(부하 결과 기준) |
| 로컬 CLI의 권한 우회 | --server 없는 CLI는 상태 저장소를 직접 다루므로 역할 검사를 받지 않는다. PR #13부터 인증 환경에서는 권한이 큰 명령에 --break-glass가 필요하지만, 수동 롤백·mark-good 등은 제한되지 않고 저장소 접근 권한 자체가 우회 수단이다 | 저장소 계정(DB 사용자, 저널 파일 권한)을 운영자에게만 부여, breakglass.* 감사·critical 알림 검토 |
| 감사 체인 키 운용 | 체인 키(audit.chain_key_ref)는 선택 설정이고 키 교체를 지원하지 않는다. 키 없이 운영하면 저장소 쓰기 권한자가 기록을 고치고 체인을 다시 계산할 수 있다 | 운영 환경에 체인 키 설정(Vault), 처음 설정 시점의 keyed_from을 외부에 기록, 유출 의심 시에만 교체(docs/10) |
| 보안 점검 잔여 항목 | 콘솔 유휴 세션 만료 없음, SMTP STARTTLS는 메일 서버가 지원을 알릴 때만 사용(보안 점검표 응답서 VGL-BD-02의 AU-07, EN-10) | IdP 토큰 수명 단축, 신뢰 망 안의 메일 릴레이 사용 |
| 출시 절차 미완 | 릴리스 서명 키가 없어 릴리스 워크플로우가 실패하고, 패키지 메타데이터가 임시 값이다 | 릴리스 관리자가 키 생성·등록, 메타데이터 확정 |
| 일정 추정의 불확실성 | 추정은 1인 기준 실측 아님이며, 장비·대상 서비스 확보는 일정에 포함되지 않는다 | 1.5~2배 보정, 파일럿을 가장 먼저 시작 |
| 지원 범위 한계 | host 프로브는 Linux 전용, Azure LB·Application Gateway·Citrix ADC는 미지원이다 | exec·webhook으로 우회, 우선순위는 고객 수요로 결정 |

# 8. 결정 사항 기록과 결정 필요 사항

## 8.1 결정 사항

| 항목 | 결정 | 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 상태 저장소 | PostgreSQL(운영), file(개발·단일 노드) | 이미 pgx 의존, 운영 친숙도. 대안 etcd 미채택 |
| 인증 | OIDC(사내 SSO) + 서비스 계정 토큰 | LDAP/AD 직접 연동은 대안 |
| 비밀관리 | HashiCorp Vault(*_ref 참조) | CyberArk는 수요 확인 후 추가 |
| 오픈 API 공개 범위 | 사내 전용 | 파트너·외부 공개는 약관·쿼터·지원 체계 추가 필요 |
| API 인증 | OAuth 2.0 client credentials + API 키 | — |
| API 구현 방식 | 수기 핸들러 + 명세 계약 테스트 | oapi-codegen 코드 생성 미채택 |
| 상용 1차 범위 | 1.4절 MVP 표 | 2026-10-10 상용화 검토 |
| 기존 설정의 롤백 모드 | rollback.mode 미지정은 auto로 해석, validate가 명시를 경고 | 하위 호환(원칙 4). 일괄 approve 전환은 기존 CI 롤백을 멈추므로 미채택 |
| 초기 운영 모드 | 승인 모드로 시작, 파일럿 통과 서비스만 자동 | 파일럿 2~3개월차는 approve |
| ITSM | ServiceNow(1차) | Jira SM·일반 웹훅은 2차 |
| 릴리스 서명 | cosign 키 방식, 공개 투명성 로그(Rekor) 미사용, openssl로도 확인 가능 | 사내 릴리스·폐쇄망 확인. 공개 키 기준은 저장소의 packaging/cosign.pub |
| OpenStack 클라이언트 | 표준 라이브러리 직접 구현 | gophercloud 미채택(의존성·크기) |
| OpenStack 복원 | 볼륨 부팅은 Cinder revert, 이미지 부팅은 Nova rebuild | 볼륨 교체 경로는 실장비 확인 후 결정 |
| OpenStack LB | Octavia v2 | neutron-lbaas 레거시 미지원(exec 우회) |
| sudo_scope 기본값 | all(기존 동작) | 하위 호환. changes 권고와 경고 |
| 실장비 검증 위치 | 기존 M6-3을 M8로 옮기고 출시 전 단계로 앞당김 | 상용화 검토 |
| race detector CI | M5-4에서 M8 CI로 앞당김 | 완료(PR #7) |
| M5-4 처리 | 2차 분류와 관계없이 병합 | 저장소 단절 시 기록 유실 위험 감소. PR #12 병합(dba3dbe) |
| 저장소 장애 중 롤백 시작 | lease를 10초 재시도 후 프로세스 안 잠금으로 진행(rollback_lease.on_unavailable: proceed 기본) | 불량 릴리스가 사용자에게 계속 영향을 주는 것보다 롤백이 낫고 롤백 단계는 멱등. 대신 이벤트·감사·경고 알림으로 드러냄. fail 선택 가능(PR #13) |
| 관측 장치 과부하 시 판정 | 서버가 직접 재는 프로브의 실패 기반 위반은 롤백 대신 HOLD(observer_guard 기본 켬) | 원칙 "파괴하지 말고 격리한다". 로그·액세스 로그·컨테이너 지표와 호스트 자원 지표 위반은 그대로 판정(PR #13, 프로브 유형 구분은 PR #14) |
| 로컬 CLI 권한 | 인증이 설정되면 권한이 큰 로컬 명령은 --break-glass 필요(auth.local_cli: auto) | 서버 장애 시 비상 수단은 남기되 감사·critical 알림으로 드러냄(PR #13) |
| Helm 기본 인증 | 인증 설정이 없으면 렌더링 거부, 개발용만 auth.allowAnonymous=true | 클러스터 안 모든 호출자가 익명 admin이 되는 설치 방지(PR #13) |
| 감사 변조 방지 강화 | 해시 체인 + 선택형 HMAC 체인 키(audit.chain_key_ref), SIEM은 tls://(RFC 5425) 권장 | 스키마 마이그레이션 없음. 키 교체는 미지원(PR #13) |

## 8.2 결정 필요 사항

| 항목 | 권장안 | 대안·비고 |
| --- | --- | --- |
| 비기능 목표 | 3.2절 제안값 확정 | 조직 규모에 맞게 조정 |
| 지원 OpenStack 버전 | 사내 CMP가 관리하는 릴리스 기준(권장 최소 Keystone v3, Cinder API 3.40, Octavia v2) | 커뮤니티 최신 2개 릴리스 |
| 파일럿 대상 | 사내 서비스 2개(OpenStack+Octavia 1, 베어메탈 또는 컨테이너 1), 3개월 | 고객사 파일럿 1곳(계약·책임 범위 합의 필요) |
| M8 랩 장비 | 4.10절의 랩 구성 대상(사내 OpenStack, F5 BIG-IP VE, vCenter 7·8, Nutanix CE, AWS 테스트 계정, HAProxy·Nginx·Envoy, Docker·Podman) 확보 | 확보 주체·시점 미정 |
| 릴리스 서명 키 | 릴리스 관리자가 생성, 개인 키는 Vault·HSM·오프라인 매체에 보관 | 키 관리 책임자 미정 |
| 패키지 메타데이터 | maintainer·license 값 확정 | 현재 임시 값 |
| 규제 요건 | 감사 보존 1년, 4-eyes 승인 선택 적용 | 규제 대상이면 보존 기간·승인 의무 상향 |
| SDK 우선순위(2차) | Go → Python → Java → TypeScript | 사내 주력 언어에 맞춰 조정 |
| API 게이트웨이 | 직접 노출 + 내장 호출 한도 | 사내 APIM 뒤 배치 |
| 2차 착수 순서 | 고객 수요로 결정 | M2, M3-4~6, M5 |
| 감사 체인 키 도입 | 운영 환경에서 audit.chain_key_ref를 Vault에 두고 설정, 처음 설정한 keyed_from을 SIEM·변경 티켓에 기록 | 키 관리 책임자 미정. 키 교체 기능은 미지원 |
| 저장소 장애 중 롤백 정책 | 기본 proceed 유지 | 규제상 동시 조치 가능성을 허용하지 않으면 fail(롤백하지 않고 사람에게) |

# 9. 다음 단계

파일럿 대상 서비스 선정과 착수: 달력상 임계 경로이므로 가장 먼저 시작한다. 1개월차 dry_run, 2~3개월차 rollback.mode: approve로 운영하고 매주 vigilante pilot report로 평가 누락을 채운다.

M8 랩 장비 확보와 실측: 사내 OpenStack(Octavia)을 우선으로 1차 범위 플러그인에 vigilante lab run을 실행하고, 3회 연속 통과 시 internal/compat과 docs/09를 함께 "검증됨"으로 갱신한다.

릴리스 준비 마무리: 릴리스 서명 키 생성·등록, packaging/cosign.pub 커밋, 패키지 maintainer·license 확정. 이후 사전 릴리스 태그로 릴리스 워크플로우를 시험한다.

PR #12·#13·#14 반영 확인: 기존 Helm 설치는 업그레이드 전에 인증 설정과 메모리 값을 점검하고(docs/08), 파일럿 환경에서 관측 장치 과부하 지표(vigilante_observer_degraded)와 저장소 대기열 지표(vigilante_store_pending_writes)를 경보에 넣어 동작을 확인한다.

결정 필요 사항 확정: 비기능 목표, 지원 OpenStack 버전, 파일럿 대상, 키 관리 책임자.

파일럿 결과 반영: 판정 품질 보고서 확정, 프리셋 v2 보정, 검증되지 않은 플러그인의 1차 범위 제외 여부 결정 후 출시 게이트를 판정한다.

2차 계획 수립: 1차 출시 후 고객 수요에 따라 M2, M3-4~M3-6, M5의 순서를 다시 정한다.